**Курулуп жаткан чакан ГЭСтер боюнча маалымат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Аталышы жана жайгашкан жери** | **Кубаттуулугу** | **Суммасы** | **Жумушчу орундар** | **Кыскача маалымат** | **Жооптуу** | **Сүрөтү** |
|  | Нарын дарыясынын Куланак участогундагы  “Куланак” ГЭСи | 100 мВт | 100 млн. евро | 440 | Бүгүнкү күндө курулуштун 30 % бүткөрүлдү. Курулуш жумуштарын жүргүзүү максатында көмөкчү чордон, трансформатор жана зым тиректер орнотулуп, жумушчулар үчүн вахталык шаарча курулган. Административдик зданиянын 96% бүткөрүлүп, ГЭСтин плотиналык жумуштары жазалууда. Курулуш иштери 2026-2027-жж. бүткөрүлүүсү мерчемделүүдө. | ЖКЧ "Нарын өндүрүш курулуш"  Мырзабаев Куттубай |  |
|  | Ат-Башы району,  Ак-Моюн а.о.  Ача участкасындагы чакан ГЭС | 1,5 мВт | 2,5 млн АКШ $ | 8 | Бүгүнкү күндө 70% бетон жумуштары аяктаган, жаз менен жабдуулары алынып келинет.  Ат-Башы райондук суу чарба башкармалыгынын курмасынын базасында. Курулуш иштери 2025-2026-жж. бүткөрүлүүсү мерчемделүүдө. | ЖКЧ "Нарын өндүрүш курулуш"  Мырзабаев Куттубай |  |
|  | Ак-Талаа району, Тоголок-Молдо а.о.  “Куртка” ГЭС | 1 мВт | 1,2 млн АКШ $ | 8 | Бүгүнкү күндө курулуштун 30 % бүткөрүлдү.  Курулуш иштери 2025-2026-жж. бүткөрүлүүсү мерчемделүүдө. | ЖЧК “Куртка Энерджи” |  |